|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 18/09/2016 | Celio Raglan | Elaboração Inicial – primeiro rascunho |

# Problema e Justificativa do projeto

Tornar mais prático as solicitações de documentos e tornar mais ágil a forma de abrir protocolos, evitando filas de espera e acúmulos de papeis.

# Objetivos

Fazer com que através da utilização do sistema, o usuário tenha acesso à solicitação de documentos, dar entrada em processos sem precisar se deslocar até o setor, acompanhar a situação que se encontra seu processo, gerar boletos financeiros de provas extras, tornar mais prático e ágil todas essas solicitações.

# Stakeholders

Celio Raglan,  
Daniel Abella,  
Alunos,   
Funcionários da instituição,

# Principais requisitos das principais entregas/produtos

RF 01 – Solicitar dispensa de disciplinas  
RF 02 – Solicitar boleto de prova substutiva  
RF 03 – Solicitar histórico e ementas  
RF 04 – Informar questões administrativas aos alunos  
RF 05 – Expedir e acompanhar documentos solicitados

# Marcos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase ou Grupo de Processos | Marcos | Previsão |
| Definição do Projeto | Analise de requisitos do sistema | 18/09/16 |
| StoryBoards | Apresentação do storyboard | 22/09/16 |
| Caso de Uso | Diagrama de Caso de Uso | 28/09/16 |
| Diagrama de Classes | Apresentação de Diagrama de Classes | 02/10/16 |
| Especificação | Especificação e Design | 20/10/16 |
| Implementação | Implementação | 14/11/16 |
| Integração | Integração | 30/12/16 |
| Encerramento | Projeto Entregue e Encerrado | 16/01/16 |